Załącznik nr 5 do SIWZ

ZP.271.53.2020

Wzór umowy

zawarta w dniu …………… r. w Ogrodzieńcu, pomiędzy:

Gminą Ogrodzieniec z siedzibą 42-440 Ogrodzieniec Plac Wolności 25, NIP 6492275822, REGON 276258842, zwaną w treści umowy Zamawiającym

reprezentowaną przez

…………………………………………………………………………………………………

a

…………………………………………………………………………………………………

zwanym w treści umowy Wykonawcą

reprezentowanym przez

…………………………………………………………………………………………………

§ 1

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo  zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późń. zm.), Zamawiający powierza, 
a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych: ul. Krótkiej, Plac Wolności i Nowy Świat w Ogrodzieńcu.

- Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla w/w zadania wraz 
z projektem czasowej i docelowej zmiany organizacji ruchu oraz pełnienie nadzoru autorskiego 
w trakcie realizacji robót objętych projektem.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę (odrębnie dla każdej drogi).

- Dokumentacja projektowa będzie opracowana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować przedmiot umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami:

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego;

- rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych programie funkcjonalno – użytkowym;

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia w przetargu publicznym. Tym samym Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności art. 29, art. 30, art. 31.

- Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez Wykonawcę (odrębnie dla każdej drogi) i przekazana Zamawiającemu w następujący sposób:

- Projekt budowlany w 5 egzemplarzach w wersji papierowej,

- Projekt wykonawczy w 3 egzemplarzach w wersji papierowej

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w 2 egzemplarzach 
w wersji papierowej,

- Przedmiar robót w 2 egzemplarzach w wersji papierowej,

- Kosztorys inwestorski w 2 egzemplarzach w wersji papierowej,

- Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem w 3 egzemplarzach w wersji papierowej,

- Projekt docelowej zmiany organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem w 3 egzemplarzach 
w wersji papierowej.

Dodatkowo dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz inne opracowania stanowiące przedmiot zamówienia będą przekazane Zamawiającemu także w formie cyfrowej, a przedmiary również w wersji edytowalnej.

Przedmiary i kosztorysy inwestorskie należy wykonać w podziale branżowym.

Wizualizacja architektoniczna dostarczona będzie na płycie CD w ilości 2–ch egzemplarzy 
z możliwością publikacji w środkach masowego przekazu (TVP, strona www, prasa).

§ 2

Zamawiający zobowiązuje się do:

- udostępnienia danych koniecznych do wykonania projektu wraz z mapą do celów projektowych.

- dostarczenia w terminach dwustronnie uzgodnionych danych, których brak wyłoni się 
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- stałej współpracy z Wykonawcą na każdym etapie wykonywania projektu, w szczególności do zatwierdzania przedłożonych przez Wykonawcę do akceptacji rozwiązań i opracowań projektowych oraz do nanoszenia uwag w ustalonych obustronnie terminach.

- dokonania protokolarnego odbioru prac. Zamawiający nie ma obowiązku merytorycznego sprawdzenia prawidłowości i zgodności dokumentacji projektowej z przedmiotem zamówienia przy jej odbiorze.

- udzielenia Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa (na wniosek złożony przez Wykonawcę) do występowania w jego imieniu przy dokonywaniu czynności w ramach niniejszej umowy. Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego nie może zaciągać zobowiązań 
i podejmować działań rodzących skutki finansowe bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, chyba, że Wykonawca uzyska od Zamawiającego pełnomocnictwo, w którym wyraźnie będzie wskazane w jakim zakresie i przy wykonywaniu jakich czynności Wykonawca może podejmować działania rodzące skutki finansowe. Wszelkie uzgodnienia i warunki narzucone przez strony postępowania muszą być zgłaszane Zamawiającemu i wymagają jego akceptacji

- Osobami odpowiedzialnymi za kontakty z Wykonawcą  ze strony Zamawiającego są:

…………………………………………………..

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy z dołożeniem co najmniej należytej staranności dla tego typu prowadzonej działalności, zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, a także ustaleniami określonymi 
w wymaganych decyzjach administracyjnych;

- opracowania wstępnego projektu (koncepcji) celem zajęcia stanowiska przez Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań w terminie do 21 dni od podpisania umowy. Zajęcie stanowiska przez Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej w terminie do 7 dni od daty złożenia koncepcji;

- sprawdzenia warunków w terenie w obecności Zamawiającego z wykonaniem wykopów / odwiertów kontrolnych włącznie przed przystąpieniem do wykonania prac projektowych;

- uzyskania wszelkich uzgodnień, zaświadczeń pozwalających na uzyskanie przez inwestora zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Wszelkie oryginały uzgodnień należy umieścić 
w pierwszym egzemplarzu dokumentacji projektowej w projekcie budowlanym;

- konsultowania z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych, funkcjonalnych 
i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanego przedmiotu umowy a także przedłożenie ewentualnych propozycji rozwiązań nieujętych a istotnych z punktu widzenia wykonawcy dla prawidłowego wykonania zamówienia;

- poufności sporządzonych kosztorysów inwestorskich w ramach umowy oraz do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego;

- przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych w związku z realizacją umowy, 
w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2019 poz.1781). Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonania umowy w szczególności zakazuje sie wykorzystywania danych w celach reklamowych lub marketingowych;

- ustosunkowania się do przekazywanych uwag Zamawiającego, usuwania wad i wprowadzania poprawek i uzupełnień, w uzgodnieniu z Zamawiającym, czynności te nie podlegają odrębnej zapłacie;

- poniesienia odpowiedzialności za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak za własne działanie lub zaniechanie;

- niezwłocznie od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić zamawiającego na piśmie o tym fakcie, jak również w sytuacji kiedy zostanie wydane przez odpowiedni organ nakaz zajęcia majątku wykonawcy;

- weryfikacji wszelkiej  dokumentacji w terenie oraz zgodnie z otrzymanymi w toku uzgodnieniami i opiniami celem zapewnienia zamawiającemu otrzymanie potwierdzenia 
o niewniesieniu sprzeciwu właściwego organu do zgłoszenia robót budowlanych;

- przygotowania wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych;

- pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych;

- osobami odpowiedzialnymi za kontakty z Zamawiającym  ze strony Wykonawcy są:

…………………………………………………..

§ 4

Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 20 lutego 2021 r.

§ 5

- Ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie całego przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty:

……. zł netto plus podatek VAT (… %) ……. zł, …………. zł brutto

w tym:

- wartość dokumentacji dla ul. Krótkiej netto:  …………… zł, brutto: ………………….zł,

- Wartość dokumentacji dla Placu Wolności netto: …………… zł, brutto: …………………zł,

- Wartość dokumentacji dla ul. Nowy Świat netto: …………….zł, brutto: …………………zł.

Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty wykonania dokumentacji i wyczerpuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.

- Wynagrodzenie określone w pkt. 1 obejmuje również wizyty projektanta na budowie w ramach pełnienia nadzoru autorskiego w stopniu zabezpieczającym prowadzenie prac budowlanych bez opóźnień oraz udział w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub wykonawcę robót budowlanych. Termin wizyt będzie każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym.

- Wynagrodzenie określone w pkt. 1 obejmuje również: czuwanie w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych 
z dokumentacją projektową, ocenę zasadności zastosowania rozwiązań zamiennych w stosunku do przyjętych w projekcie a zaproponowanych przez wykonawcę robót budowlanych lub inwestora oraz udzielanie porad wykonawcy robót budowlanych i bieżące wyjaśnianie wszelkich wątpliwości powstałych w trakcie realizacji inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnych zmian w dokumentacji niezwłocznie.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych przedmiotową dokumentacją przewiduje się zakończyć do 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego dokumentacji. Pełnienie nadzoru autorskiego obejmuje okres od chwili przekazania wykonawcy robót budowlanych placu budowy do podpisania z wykonawcą protokołu odbioru końcowego robót. Okres 60 miesięcy jest terminem szacunkowym i zależy od faktycznego okresu realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór autorski. W związku z powyższym okres realizacji nadzoru autorskiego może ulec zarówno wydłużeniu, jak i skróceniu.

- Wynagrodzenie określone w pkt 1 obejmuje również koszt ewentualnego przeszacowania kosztorysu inwestorskiego (dla potrzeb szacowania wartości przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z ustawą Prawo zamówień publicznych).

- W przypadku konieczności uaktualnienia kosztorysów inwestorskich Wykonawca w terminie   7 dni, dostosuje je do aktualnej bazy cenowej na każde polecenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie w razie potrzeby dwa razy uaktualnić kosztorysy nieodpłatnie, każda kolejna aktualizacja będzie przedmiotem odrębnego zlecenia.

- W rozwiązaniach projektowych należy wziąć pod uwagę zastosowanie odpowiednich, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie materiałów i technologii.

- W dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz 
w przedmiarach robót niedopuszczalne jest używanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Materiały należy wskazywać poprzez szczegółowe opisanie ich parametrów, bez określania konkretnej nazwy, w taki sposób by można było dokonać wyboru z co najmniej 3 producentów dostępnych na rynku. W szczególnych przypadkach, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką zadania i nie można opisać materiału, usługi lub procesu za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, wskazaniu konkretnego producenta muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny” wraz z opisem równoważności.

- Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania niezwłocznie niezbędnych wyjaśnień w czasie trwania procedury przetargowej wyboru  wykonawcy robót objętych opracowaną dokumentacją.

- Opracowana dokumentacja będzie zawierać przepisy i rozwiązania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym zaprojektowanie w miarę możliwości udogodnień infrastrukturalnych dla osób niepełnosprawnych.

§ 6

- Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 nastąpi w częściach, na podstawie:

- faktury za wykonanie prac projektowych (80% wynagrodzenia) – po wykonaniu dokumentacji i jej złożeniu do odpowiedniej jednostki celem uzyskania pozwolenia na budowę;

- faktury końcowej (20% wynagrodzenia) – po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę.

- Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie prac projektowych jest protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej podpisany przez Strony.

- Zapłata dokonana zostanie w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze

- Za dzień zapłaty uznany zostanie dzień dokonania obciążenia rachunku Zmawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że w budżecie Gminy posiada zabezpieczone środki na wynagrodzenie Wykonawcy dział ….. rozdział ….. paragraf …...

- Zamawiający oświadcza że jest płatnikiem VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w oparciu o art. 108 a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawiane w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe, prowadzony jest rachunek VAT.

- W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT Zamawiający uprawniony będzie do dokonania płatności na inny rachunek bankowy ujawniony w wykazie podatników VAT lub zapłaty na rachunek bankowy podany na fakturze z jednoczesnym powiadomieniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

§ 7

- Opracowanie w postaci dokumentacji wykonane w ramach realizacji przedmiotu umowy objęte jest ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykonawca z chwilą dokonania odbioru dokumentacji przez Zamawiającego 
i w ramach wynagrodzenia umownego, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wymienionego w § 1 przedmiotu umowy na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie wielokrotnego wykorzystania przedmiotowej dokumentacji do realizacji robót budowlanych nią objętych,

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji każdą możliwą techniką, 
w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, cyfrowych, technik komputerowych – na dowolnym rodzaju materiału 
i dowolnym nośniku, w nakładzie w dowolnej wielkości,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami lub nośnikami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy lub nośników,

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt c) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, 
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

- w zakresie zmiany, przetwarzania i modyfikowania treści dokumentacji projektowej 
w jakikolwiek sposób – samodzielnie lub w drodze zlecenia osobom trzecim,

- w zakresie zlecania wykonywania zależnych praw autorskich innym podmiotom 
w tym udostępnienie dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na jej podstawie, gdyby nadzór autorski nie mógłby być prowadzony przez autora dokumentacji,

- oraz na wszystkich innych znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, 
w zakresie niezbędnym do realizacji zadania objętego przedmiotową dokumentacją.

- Przeniesienie określonych w ust. 1 autorskich praw majątkowych następuje z dniem dokonania jej przekazania protokołem podpisanym przez Zamawiającego, z tym też dniem przechodzi na Zamawiającego własność egzemplarzy tej dokumentacji.

- Wykonawca oświadcza, że jeżeli przy realizacji przedmiotu umowy powierzy wykonanie opracowania jakimkolwiek osobom trzecim, zobowiązany jest niniejszym do przedstawienia Zamawiającemu dowodu nabycia autorskich praw majątkowych do wykonywanych przez te osoby trzecie prac składających się na opracowanie. W razie wniesienia przez te osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń pozostających w związku z opracowaniem stanowiącym przedmiot niniejszej umowy Wykonawca zwolni Zamawiającego z tych roszczeń, a także pokryje Zamawiającemu wszelkie koszty w związku z wniesieniem tych roszczeń.

- Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przy wykonaniu przedmiotu umowy architekci i projektanci posiadają obowiązkowe ubezpieczenia w związku z wykonywanymi samodzielnymi funkcjami technicznych i przynależą do właściwej terytorialnie Izby Budownictwa. Kopie polis oraz oświadczenia o przynależności do Izby Budownictwa Wykonawca zobowiązany jest  przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

§  8

      - Wykonawca udziela rękojmi na wykonaną dokumentację, licząc od dnia odbioru dokumentacji do dnia odbioru wykonanych na jej podstawie prac budowlanych, nie dłużej jednak niż na okres 5 lat.

      - W przypadku, gdy wykonawca robót budowlanych wykryje wady, błędy lub braki w dokumentacji, których, przy dołożeniu należytej staranności można było uniknąć na etapie projektowania dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub błędów lub uzupełnienia braków w dokumentacji na koszt własny w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia wady, błędu czy braku.

      - W przypadku, gdy błędy w dokumentacji będą skutkować koniecznością wydatkowania dodatkowych środków przez Zamawiającego przy realizacji zadania, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zwrotu tych środków.

      - Jeżeli inwestycja zrealizowana na podstawie wadliwego projektu nie osiągnie założonych parametrów technicznych lub użytkowych, Zamawiający ma prawo dochodzenia naprawienia szkody powstałej z tego tytułu od Wykonawcy. Jeżeli odszkodowanie z polisy nie pokryje roszczeń zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 9

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy licząc za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie trwa dłużej niż 14 dni Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć karę umowną określoną 
w lit. a).

- za opóźnienie w usunięciu wad dokumentacji stwierdzonych przez organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę lub wykonawcę robót budowlanych w okresie rękojmi 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad przez okres 7 dni. Jeżeli opóźnienie trwa dłużej niż 14 dni, Zamawiający może naliczyć karę umowną określoną w lit. a) oraz zlecić usunięcie wad innemu wykonawcy.

- za opóźnienie w dokonaniu uzgodnień niezbędnych zmian w dokumentacji, o których mowa w § 5 ust. 3 umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.

  - Zapłata kar umownych nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

  - Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie 6 miesięcy od upływu terminu przewidzianego umową na wykonanie przedmiotu umowy.

  - W razie uchylenia się Wykonawcy od wypełnienia obowiązków określonych w § 5 ust. 2 do 6 oraz ust. 9 umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania obowiązku i wyznaczenia dodatkowego terminu do jego wykonania, Zamawiający będzie mógł zlecić wykonanie tych prac wybranemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Wykonawca  może żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie z tytułu nieterminowej zapłaty faktury przez Zamawiającego.

§ 10

  - Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w umowie w następującym zakresie:

  - przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy (aneks terminowy), które może nastąpić w następujących przypadkach:

- wystąpienie „siły wyższej” rozumianej jako wydarzenie zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia i poza kontrolą stron umowy np. powodzie, pożary, epidemie, zamieszki, akty wandalizmu, strajki, zakazy importu i eksportu, blokady granic i portów oraz inne podobne zdarzenia poza kontrolą stron umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość bądź znaczne utrudnienie wywiązania się z umowy. Termin wykonania umowy może zostać przedłużony o czas trwania okoliczności podyktowanych lub wynikających z siły wyższej,

- okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (np. wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji zadania),

- zmiany w przepisach prawnych powodującej konieczność pozyskania nieprzewidzianych wcześniej uzgodnień, opinii, warunków, decyzji i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia lub sporządzenia dodatkowych opracowań lub zmiany sporządzonego opracowania – termin wykonania przedmiotu umowy może zostać wydłużony o czas niezbędny na pozyskanie dodatkowych dokumentów lub wprowadzenie zmian.

Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania tych okoliczności.

  - zmiana przedmiotu umowy w przypadku, gdy:

  - zmienią się wymagania Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanego obiektu,

  - zmienią się obowiązujące przepisy prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, powodujące konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym 
w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.

Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia stronom zmianę umowy poprzez zmianę obowiązków Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia.

  - zmiana osób wyznaczonych przez Wykonawcę do świadczenia usług na inne osoby jest możliwa w uzasadnionych przypadkach (na skutek zdarzeń losowych, utraty uprawnień itp.) pod warunkiem wykazania uprawnień i spełnienia innych wymogów w zakresie nie mniejszym niż wskazane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku gdy poniższe zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę: zmiana stawki podatku od towarów i usług. Do faktur wystawianych po wejściu w życie zmiany stawki podatku VAT naliczana będzie nowa stawka.

  - Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§ 11

- Zamawiający działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje , że:

- Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz MiG z siedzibą w Ogrodzieńcu Pl. Wolności 25 42-440 Ogrodzieniec, NIP 6492275822 (dalej „Urząd” lub „Jednostka”)

- w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec funkcjonuje adres e-mail: iodo@ogrodzieniec.pl  lub  adres siedziby Urzędu,  udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Urząd;

- dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia;

- wyłonienia wykonawcy oraz udzielenia Zamówienia poprzez zawarcie Umowy;

- przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

- przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, 
a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu/realizacji Umowy,  a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów  - dane osobowe   w nim zawarte;

- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych  jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Zamawiającego wskazuje się konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia;

- dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią;

- dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, 
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym, zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:

- Unia Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

- państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą 
i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

- zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 powyżej adresem e-mail.

- dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia, realizacji Umowy oraz przez okres,  w którym Urząd będzie realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

- ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

- ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia;

- Urząd nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne kierowane do realizacji Zamówienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o:

- fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;

- przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego;

- na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający.

§ 12

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie ma prawa w jakikolwiek sposób, a w szczególności poprzez zawarcie umowy cesji, przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez wyraźnej, pisemnej zgody Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych oraz inne przepisy prawa mające związek z przedmiotem umowy.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy.

- Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zamawiający:                                                  		Wykonawca:

……………………………                            		……………………………….

……………………………

(Kontrasygnata Skarbnika)