Załącznik nr 2

ZP.271.56.2020

Wzór umowy

Umowa nr …………

zawarta w wyniku konkursu przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późń. zm.)

w dniu ………………….2020 r. w pomiędzy:

Gminą Ogrodzieniec z siedzibą Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, NIP 6492275822, zwaną dalej „Zamawiającym”

reprezentowaną przez:

……………

a

firmą……………

z siedzibą w ………………

reprezentowaną przez

zwaną dalej „Wykonawcą”

§1

- Przedmiotem umowy jest przebudowa pomnika w miejscowości Fugasówka, przy ul. Reja wpisanego do Ewidencji Miejsc Pamięci Województwa Śląskiego nr 24/09, grób wojenny. Obecnie jest to mogiła ziemna, zabezpieczona kostką brukową i krawężnikami, zwieńczona krzyżem  i niewielką tabliczką.

- Zakres prac obejmuje m.in.:

- demontaż obecnych elementów;

- przygotowanie terenu (podbudowy) i wykonanie podłoża z kostki granitowej – 10 m2 (korytowanie na głębokość 20 cm podbudowa grubości 15 cm,  tłuczeń (fr. 20 - 63 mm) podsypka piaskowa - warstwa gr. 3-5 cm. Aby zapewnić równomierne ułożenie 
i zagęszczenie podbudowy pod kostkę, materiał należy układać warstwami 
o grubości do 10 cm i każdą zagęszczać mechanicznie;

- wykonanie obrzeży granitowych – 20 m2, obrzeża osadzać w warstwie półsuchego betonu formującego trójkątny fundament, sięgający do wysokości do ok. 10 cm od jego podstawy. Po wstępnym związaniu betonu, obrzeża ustabilizować na zewnątrz gruntem rodzimym, od środka – warstwą podbudowy;

- utwardzenie z płyt granitowych – 5 m2;

- wykonanie cokołu granitowego;

- wykonanie granitowego obelisku z krzyżem;

- wykonanie i montaż na pomniku herbu powstania styczniowego z następującą inskrypcją: „PAMIĘCI SPOCZYWAJĄCYCH TU POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH POLEGŁYCH W 1863 R.” Wymiary herbu – nie mniej niż 30 cm x 20 cm (wys. x szer.). Herb powinien być wykonany z grubej, odpornej na działanie czynników zewnętrznych stali i trwale przymocowany do obelisku;

- wykonanie i montaż 5 granitowych słupków z łańcuchami (wysokość słupka 50 cm);

- wykonanie i montaż (trwałe przytwierdzenie) stojaka na wieniec. Stojak powinien być wykonany z wysokiej jakości stali odpornej na działanie czynników atmosferycznych.

- Przedmiot zamówienia jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest Zaproszenie do złożenia ofert cenowych oraz oferta Wykonawcy z dnia ………...2020 r.

§2

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia do dnia 23 grudnia 2020 r., przy czym potwierdzeniem zrealizowania przedmiotu umowy przez Wykonawcę będzie protokół zdawczo-odbiorczy, przygotowany przez Wykonawcę, podpisany przez przedstawicieli obu stron

§3

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy wynagrodzenie ryczałtowe 
w kwocie:………… zł brutto w tym podatek od towarów i usług VAT.

- Zapłata dokonana zostanie w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Faktura zostanie wystawiona na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w §2 niniejszej umowy.

- Za dzień zapłaty uznany zostanie dzień dokonania obciążenia rachunku Zmawiającego.

- Zamawiający oświadcza że jest płatnikiem VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment w oparciu o art. 108 a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawiane w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie 
z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe, prowadzony jest rachunek VAT.

- W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT Zamawiający uprawniony będzie do dokonania płatności na inny rachunek bankowy ujawniony w wykazie podatników VAT lub zapłaty na rachunek bankowy podany na fakturze z jednoczesnym powiadomieniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

§4

- W razie opóźnienia w wykonaniu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5 % wysokości wynagrodzenia określonego 
w §3 pkt. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu przekroczy 14 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wysokości wynagrodzenia określonego w §3 pkt 1 umowy.

- Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara nie pokryje wyrządzonej szkody.

- Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy, Zamawiający utraci część lub całość dotacji przyznanej na realizację przedsięwzięcia, Wykonawca zobowiązany będzie pokryć w całości kwotę dotacji utraconej przez Zamawiającego.

§5

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji na okres 36 miesięcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy jeżeli ujawniają się one w okresie gwarancji. Zamawiającemu przysługuje żądanie dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad jeżeli w terminie gwarancji zostały dokonane co najmniej 3 naprawy danej wady i pomimo tego przedmiot umowy nadal jest wadliwy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, przy czym koszty dostarczenia i odbioru przedmiotu umowy będzie ponosił Wykonawca.

§6

- Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie prac z podwykonawcami.

- Umowa zawarta z podwykonawcami musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to również ewentualnych zmian lub uzupełnień.

- Zawarcie umowy z podwykonawcą nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

- Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do zamawiającego za zlecone do podwykonania części prac.

§7

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może zbyć lub przenieść zobowiązań Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy, a będących należnościami Wykonawcy na rzecz innych podmiotów.

§8

- Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z umowy na drodze bezpośrednich negocjacji.

- Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji strony nie będą w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu cywilnego.

§10

- Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

- Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zamawiający:                                                  Wykonawca:

……………………………                            ……………………………….

……………………………

(Kontrasygnata Skarbnika)