AP-ZP/PN-6/2006

## PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

na  Wybór inwestora zastępczego do realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

BUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OGRODZIEŃCU – ETAP I        CPV: 74.23.15.40-4

Zatwierdzono

(podpis)

Ogrodzieniec, dnia 11.08.2006 r.

### I . INFORMACJE OGÓLNE

1. ZAMAWIAJĄCY:

BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  OGRODZIENIEC

PLAC WOLNOŚCI 25

42-440 OGRODZIENIEC

tel. (032) 6732121...3, 6723055

faks (032) 6721771

zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM, zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) na:

WYBÓR INWESTORA ZASTĘPCZEGO DO REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PN.:

BUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OGRODZIEŃCU – ETAP I

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ, składa się z następujących części:

- SIWZ wraz załącznikami,

- projekt umowy,

Adres strony internetowej, na której została zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogrodzieniec.bip.jur.pl

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia opisany jest kodem: CPV 74.23.15.40-4.

- Przedmiotem  zamówienia  jest  pełnienie  zastępstwa  inwestorskiego przy budowie  gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 500 m3/d na działkach nr 625/18  i 625/31 w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 107 – etap I realizacji. Przedmiotowa inwestycja  to  biologiczna oczyszczalnia, która opierać się będzie na metodzie nisko-obciążeniowego osadu czynnego z symultaniczną stabilizacją tlenową osadu nadmiernego oraz redukcji związków biogennych (azotu i fosforu). Realizowana będzie w reaktorach sekwencyjnych (o działaniu okresowym) SBR.

Do  zakresu budowy oczyszczalni  wchodzą takie elementy jak: zagospodarowanie terenu (architektura + drogi), zieleń, technologia, sieci na terenie, instalacje: wentylacji, ogrzewania i wod.- kan., architektura i konstrukcja budynków, konstrukcja obiektów inżynierskich, instalacje elektryczne i AKPiA, zasilanie w energię elektryczną. Przedmiotowa oczyszczalnia to obiekt o technologii z nowoczesnym procesem oczyszczania biologicznego dla ścieków bytowo-gospodarczych. Docelowo oczyszczalnia zaprojektowana jest na odbiór ścieków w ilości  1000 m3/d.

Projekt oczyszczalni opracowała firma „PROKOM” Sp. z o.o.  Warszawa, ul. Czerniakowska 73/79.

- Zadanie inwestycyjne będzie finansowane ze środków pochodzących z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy projektu realizowanego w ramach Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla  kamiennego – II etap z dnia 28 października  2005 r.  komponent pod nazwą Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz środków własnych – budżetu Gminy.

- Wartość przedmiotowej inwestycji, zgodnie z  zakończonym przetargiem na wybór wykonawcy, wynosi netto  3.300.965,00 zł.

- Do obowiązków inwestora zastępczego będzie należało:

  - protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy Robót w imieniu Inwestora,

  - sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach występujących w toku budowy oczyszczalni  zgodnie z obowiązującymi  przepisami regulującymi tą problematykę,

  - kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją wykonawczą i innymi dokumentami tj.: pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej odbywać się winna w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w tygodniu,

  - egzekwowanie od Wykonawcy robót przestrzegania obowiązujących zapisów umowy i przepisów,

  - kontrola badań jakości robót i prawidłowości zastosowanych materiałów,

  - nadzór nad terminowością wykonywanego zadania zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem prac,

  - organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych oraz reprezentowanie Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy.

  - przedkładanie Zamawiającemu sprawdzonych faktur wraz z wystawieniem świadectwa płatności,

  - sporządzanie pisemnych miesięcznych raportów rzeczowo - finansowych z realizacji inwestycji,

  - prowadzenie dokumentacji finansowej przedsięwzięcia i kontrola rozliczeń,

  - dopilnowanie   zabezpieczenia na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego stanu robót oraz placu budowy w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń w wyniku   których  wystąpią sytuacje  odszkodowawcze  w  stosunku   do Zamawiającego,

  - współdziałanie z Zamawiającym przy sporządzaniu wniosków o środki finansowe   na realizację inwestycji (m.in. do WFOŚiGW, NFOŚiGW),

  - nadzór w okresie gwarancyjnym i odbiór pogwarancyjny,

  - dokonywanie czynności odbiorowych:

• odbiory częściowe

• odbiór końcowy

• odbiór pogwarancyjny,

  - przekazanie inwestycji dowodem OT w terminie 1 miesiąca od daty podpisania protokółu końcowego.

- Inwestor Zastępczy w okresie dwóch tygodni od podpisania umowy zgłosi Zamawiającemu wszelkie uwagi do projektu budowlanego, którego realizacja jest przedmiotem zamówienia, dokona sprawdzenia niezbędnych uzgodnień oraz całokształtu spraw terenowo-prawnych. W przypadku stwierdzenia uwag do przygotowania procesu inwestycyjnego Inwestor Zastępczy dokona niezbędnych uzupełnień tak aby realizacja prac przebiegała bez przeszkód. Brak uwag nie zwalnia Inwestora Zastępczego do przedłożenia przedmiotowego oświadczenia.

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

    - DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

- Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SlWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.22 ust. 1 prawa zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 09 lutego 2004r. ze zm.) na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert).

- Pełnomocnictwo w formie oryginału dla osoby reprezentującej Wykonawcę o ile prawo do reprezentowania nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

- Wykaz kadry Inspektorów Nadzoru Budowlanego, posiadających uprawnienia w zakresie
wykonawstwa w branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, którzy będą uczestniczyć w realizacji  zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) wraz z kserokopiami dokumentów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz przynależność do   odpowiedniej   Izby Budowlanej.

- Wykaz wykonanego w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy    -    w    tym     okresie,     przynajmniej    jednego    zadania     inwestycyjnego
o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia (jako Inwestor Zastępczy) – załącznik nr 5 do SIWZ. Do wykazu należy załączyć dokumenty   potwierdzające, że wszystkie wymienione prace zostały wykonane z należytą starannością.

- Polisa, a w przypadku jej braku    inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Załączone do oferty kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

Językiem obowiązującym w niniejszym postępowaniu jest język polski. Dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski należy złożyć wraz z tłumaczeniem, poświadczonym przez Wykonawcę.

Uwagi:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. II pkt  1 ppkt 3 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. II pkt 1 ppkt 3 należy zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

    - UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PODMIOTÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE (KONSORCJUM, SPÓŁKA CYWILNA)

- Podmioty występujące wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie oryginału winno być załączone do oferty.

- Każdy z podmiotów występujących wspólnie musi złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. II pkt 1 ppkt 3. Pozostałe dokumenty wymienione w rozdz. II pkt 3 Wykonawcy składają łącznie w jednym komplecie tak, aby spełnione zostały warunki wymagane od Wykonawcy określone w rozdz. III  SIWZ.

3.    PRZYGOTOWANIE OFERTY.

- Oferta zostanie sporządzona na Formularzu ofertowym  wraz z niezbędnymi dokumentami określonymi w niniejszej SIWZ.

- Dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Oferta wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem - oferta może mieć także postać wydruku komputerowego. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane - zostaną odrzucone.

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty (tj. strony zapisane lub zadrukowane) były ponumerowane oraz spięte w trwały sposób, a liczba stron stanowiących ofertę została wpisana w formularzu Oferty .

- Formularz oferty i wszystkie oświadczenia Wykonawcy zostaną podpisane, przez osobę /osoby/ podpisującą ofertę.

- Każdy Wykonawca złoży ofertę w jednym egzemplarzu.

- Złożenie większej liczby ofert przez  Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.

- Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w punkcie 4, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".

- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

- Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia.

- Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie z dokładnością do 1 grosza (dwóch miejsc po przecinku).

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób.

- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych ani ofert wariantowych wykonania zamówienia.

  - OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERTY.

Wykonawca umieści ofertę w jednej kopercie. Koperty powinny być szczelnie zamknięte w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty. Koperta  będzie zaadresowana na adres:

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25,  42-440 Ogrodzieniec

oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:

Oferta w przetargu nieograniczonym:

WYBÓR INWESTORA ZASTĘPCZEGO DO REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PN.: BUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OGRODZIEŃCU – ETAP I

Koperta  poza oznaczeniami jw. winna posiadać adres i nazwę Wykonawcy.

      - WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

1.   O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY:

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- W ciągu ostatnich trzech lat (licząc od daty upływu składania ofert w niniejszym przetargu) prowadzili nadzór nad co najmniej jednym zadaniem inwestycyjnym odpowiadającym swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tzn. nadzorowali budowę oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż 2.400.000,00 zł brutto.

- Dysponują Kadrą Inspektorów Nadzoru Budowlanego, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia w zakresie następujących branż:

  - budowlanej,

  - sanitarnej,

  - elektrycznej.

2.	WYKLUCZENIE WYKONAWCY, ODRZUCENIE OFERTY:

1)	Wykonawcę wyklucza się z postępowania, a oferta nie będzie rozpatrywana gdy:

- Wykonawca nie spełnił wymogów określonych w niniejszej dokumentacji.

- Nie zachowano prawidłowej pisemnej formy ustalonej w SIWZ.

- Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w prawie zamówień publicznych oraz w SIWZ.

2)   Oferta zostanie odrzucona w przypadku gdy:

  - Jest niezgodna z ustawą.

  - Jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

  - Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

  - Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  - Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny.

  - Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

  - Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

      - WADIUM

Zamawiający nie przewiduje złożenia w niniejszym postępowaniu wadium.

      - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin trwania usługi będzie obejmował czas realizacji robót budowlanych (zgodnie z warunkami kontraktu) z przedłużeniem na okres gwarancji i rękojmi. Czas ten obejmuje wszystkie prace związane z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu łącznie z końcowym rozliczeniem robót.

Termin realizacji robót budowlanych - do dnia 01.11.2007 r.

Termin przekazania inwestycji dowodami Odbioru Technicznego - 1 miesiąc od daty podpisania protokołu końcowego.

      - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania z ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

      - MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

      - MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, 42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, pokój 22          (I piętro) sekretariat.

2.    TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- Oferty należy złożyć do dnia 28.08.2006 r., do godziny 1100.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie.

- O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia   wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza tę informację na tej stronie.

VIII.	MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Plac Wolności 25, Ogrodzieniec, pokój  32 w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 1115. Otwarcie ofert jest jawne.

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTOWEJ

1.    W cenie ofertowej uwzględnić należy koszty:

  - wynagrodzenie zespołu nadzorującego,

  - koszty transportu i delegacji,

  - koszty pomiarów i badań kontrolnych,

  - koszty obsługi techniczno-organizacyjnej,

  - koszty ubezpieczenia od skutków działalności powierniczej,

  - inne niezbędne koszty do realizacji umowy.

      - Wyliczenie  ceny  ofertowej  należy  podać  w  formularzu  ofertowym  w  formie wynagrodzenia ryczałtowego netto oraz brutto.

      - Wszelkie kwoty Oferent poda z dokładnością do 1 grosza (dwóch miejsc po przecinku).

- KRYTERIA OCENY OFERT

            - Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100%.

            - Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, a pozostałe zostaną ocenione wg. następującego wzoru:

CENA NAJNIŻSZA

Ilość punktów         =  ---------------------------     X  100

CENA OFERTY

3.    Spośród ofert podlegających ocenie najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną.

XI.   INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

            - Otwarcie ofert jest jawne.

            - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia.

            - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę), adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę ofertową. Informacje te zostaną odnotowywane w protokole postępowania.

            - W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji podawanych w trakcie otwarcia. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.

            - W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej przez niego oferty. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem pisemności postępowania. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

            - Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w niniejszej dokumentacji.

            - Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 Pzp i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

            - Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

            - Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją okoliczności zawarte w Rozdziale III pkt 2 ppkt 2 niniejszej Specyfikacji.

            - Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

            - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców o:

      - wyborze najkorzystniejszej oferty,

      - Wykonawcach wykluczonych z postępowania,

      - Wykonawcach, których oferta została odrzucona.

XII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

    - Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę zgodną z postanowieniami niniejszej SIWZ, najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszym postępowaniu dla danego zadania.

    - Wynik postępowania, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec na stronie internetowej www.ogrodzieniec.bip.jur.pl oraz w siedzibie Zamawiającego. Niezależnie od ogłoszenia wyników w biuletynie i siedzibie Zamawiającego, o wyborze oferty powiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy. Ponadto Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zostanie powiadomiony o terminie podpisania umowy.

    - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w Rozdziale XII pkt. SIWZ.

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

- Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W przypadku, o którym mowa w art. 91 ust.5 ustawie Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

- Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

- Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XIV. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynie na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której niniejsza specyfikacja jest udostępniona, bez ujawniania źródła zapytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja.

- Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są:

Jolanta Gąkowska – Inspektor ds. inwestycji tel. 032 6732121..3 w. 134,

Piotr Mikulski – Kierownik ref. PpaPPiOŚ tel. 032 6732121..3 w.135

- W niniejszym postępowaniu pytania, odpowiedzi, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej "Korespondencją") Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie.

- Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą faksu nr 032 6721771. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

- W niniejszym postępowaniu protesty dotyczące treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w formie pisemnej.

XV. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZWIĄZANE Z UMOWĄ

Zobowiązania Wykonawcy związane z umową zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym integralną część SIWZ (załącznik 5).

XVI. ŚRODKI ODWOŁAWCZE

- W niniejszym postępowaniu Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej w postaci protestu (DZIAŁ VI Rozdział 2 art. 180-183 Pzp).

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 60 000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących odwołań i skarg (DZIAŁ I  Rozdział 1 art. 4a ust.1 Pzp).

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa zostanie podpisana po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 09 lutego 2004 r. ze zm.) oraz odpowiednie rozporządzenia.

- Załączniki:

  - Załącznik 1 -  Formularz oferty

  - Załącznik 2  -   Druk oświadczenia

  - Załącznik 3 - Wykaz kadry inspektorów nadzoru przewidzianej do realizacji zamówienia

  - Załącznik 4 -    Wykaz wykonanych zamówień

  - Załącznik 5 -    Projekt umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ

WYBÓR INWESTORA ZASTĘPCZEGO DO REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PN.: BUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OGRODZIEŃCU – ETAP I

Zamawiający

GMINA OGRODZIENIEC

Plac Wolności 25

42-440 Ogrodzieniec

1. Ofertę Przetargową składa:

| Nazwa Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Regon: |  |
| Telefon: |  |
| Fax: |  |

2. Osoba/y upoważniona/e do reprezentowania Oferenta (w sprawie niniejszej oferty)

| Nazwisko i imię: |  |
| --- | --- |
| Telefon: |  |
| Fax: |  |
| e-mail: |  |

| Nazwisko i imię: |  |
| --- | --- |
| Telefon: |  |
| Fax: |  |
| e-mail: |  |

3. Oferujemy wykonanie prac określonych w SIWZ za cenę ryczałtową w wysokości: ............................... PLN netto (słownie:.................................................................................................................PLN netto)

Cena naszej oferty z VAT .... % wynosi: ............................ PLN brutto

słownie: ................................................................................................................PLN brutto)

Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.	Prace objęte zamówieniem zamierzamy w ..........	% wykonać sami.

Niżej wymienionym podwykonawcom zamierzamy zlecić prace obejmujące swoim zakresem:

| Nazwa i adres podwykonawcy | Zakres prac |
| --- | --- |

5. Oświadczam, iż przed zawarciem umowy z podwykonawcą, przedstawię projekt tej  umwy do zatwierdzenia przez Zamawiającego zgodnie z art. 6471 Kodeksu Cywilnego (DZ.U.64.16.93 z późniejszymi zmianami).

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni licząc od
dnia jej otwarcia.

8. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wskazanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Prace objęte przedmiotem zamówienia zobowiązujemy się prowadzić w okresie zgodnym
z umową zawartą z Wykonawcą robót z przedłużeniem na okres gwarancji i rękojmi. Czas
ten obejmuje wszystkie prace związane z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu łącznie z
końcowym rozliczeniem robót.

Niniejsza Oferta Przetargowa obejmuje następujące załączniki: (numerowany wykaz załączników wraz z tytułami):

  - .............................................................................................................................................

  - .............................................................................................................................................

  - .............................................................................................................................................

  - ............................................................................................................................................

  - ............................................................................................................................................

  - ............................................................................................................................................

Miejscowość i data: ....................................................

............................................

Pieczęci podpis

Załącznik nr 2 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Niniejszym oświadczam, że

    - posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności / jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ;

    - posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

    - znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

    - nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.

(Podpis osoby uprawnionej) (data)

Załącznik nr 3 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ KADRY INSPEKTORÓW NADZORU PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Imię i Nazwisko | Branża |
| --- | --- |

(Podpis osoby uprawnionej)

(data)

Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat zadań inwestycyjnych o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia (jako Inwestor Zastępczy)

| Lp. | Nazwa zadania wraz z krótkim opisem zakresu prac budowlanych | Wartość kontraktu [PLN] | Okres realizacji (data rozpoczęcia -zakończenia) | Nazwa, adres i telefon Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do wszystkich wymienionych prac należy załączyć dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie (np. referencje).

Podpis osoby uprawnionej

(data)

załącznik nr 5do SIWZ

PROJEKT UMOWY

Zawarta w dniu ...................	pomiędzy Gmina Ogrodzieniec z siedzibą Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

zwaną dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez:

a

zwanym dalej "Inwestorem Zastępczym", reprezentowanym przez:

wyłonionym przez Zamawiającego w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 1

Zamawiający zleca a Inwestor Zastępczy przyjmuje do wykonania wszystkie czynności
faktyczne i prawne należące do Zamawiającego w związku z realizacją zadania
inwestycyjnego p.n. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńu – etap I"

§ 2

- Termin trwania usługi - zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych z przedłużeniem na okres gwarancji i rękojmi.  Czas ten  obejmuje wszystkie  prace związane z pełnieniem  funkcji  Inżyniera Kontraktu łącznie z końcowym rozliczeniem robót. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych – 01.11.2007 r.

- Termin przekazania inwestycji dowodami OT - 1 miesiąc od daty podpisania protokółu
odbioru końcowego.

§ 3

- Obowiązki Inwestora Zastępczego:

- Inwestor Zastępczy w okresie dwóch tygodni od podpisania umowy z Zamawiającym zobowiązany jest do zgłoszenie wszelkich uwag do projektu budowlanego, którego realizacja jest przedmiotem zamówienia, dokona sprawdzenia niezbędnych uzgodnień oraz całokształtu spraw terenowo-prawnych.  W przypadku stwierdzenia uwag do przygotowania  procesu inwestycyjnego Inwestor Zastępczy dokona niezbędnych uzupełnień, tak aby realizacja prac przebiegała bez przeszkód. Brak uwag nie zwalnia Inwestora Zastępczego do przedłożenia przedmiotowego oświadczenia.

- protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy Robót w imieniu Zamawiającego,

- sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach występujących w toku budowy oczyszczalni  zgodnie z obowiązującymi  przepisami regulującymi tą problematykę,

- kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją wykonawczą i innymi dokumentami tj.: pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej odbywać się winna w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w tygodniu,

- egzekwowanie od Wykonawcy robót przestrzegania  obowiązujących zapisów umowy i przepisów,

- kontrola badań jakości robót i prawidłowości zastosowanych materiałów,

- nadzór nad terminowością wykonywanego zadania zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem prac,

- organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych oraz reprezentowanie Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy.

- przedkładanie Zamawiającemu sprawdzonych faktur wraz z wystawieniem świadectwa płatności,

- sporządzanie pisemnych miesięcznych raportów rzeczowo - finansowych z realizacji inwestycji,

- prowadzenie dokumentacji finansowej przedsięwzięcia i kontrola rozliczeń,

- dopilnowanie   zabezpieczenia na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego stanu robót oraz placu budowy w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń w wyniku   których  wystąpią sytuacje  odszkodowawcze  w  stosunku   do Zamawiającego,

- współdziałanie z Zamawiającym przy sporządzaniu wniosków o środki finansowe   na realizację inwestycji (m.in. do WFOŚiGW, NFOŚiGW),

- nadzór w okresie gwarancyjnym i odbiór pogwarancyjny,

- dokonywanie czynności odbiorowych:

• odbiory częściowe

• odbiór końcowy

• odbiór pogwarancyjny,

- przekazanie inwestycji dowodem OT w terminie 1 miesiąca od daty podpisania protokółu końcowego.

2.   Obowiązki Zamawiającego.

Zapewnienie środków finansowych na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego.

§ 4

1.	Inwestorowi Zastępczemu przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe i niezmienne za wykonane prace w wysokości	zł netto ............................... (słownie: ..................................................... netto) + podatek VAT ....%.

Kwota brutto ..................... zł (słownie .................................................................................).

- Ewentualne podwyższenie wysokości podatku VAT obciąża Inwestora Zastępczego.

- Cena określona w punkcie 1 obejmuje :

  - wynagrodzenie zespołu nadzorującego,

  - koszty transportu i delegacji itp.

  - koszty pomiarów i badań kontrolnych,

  - koszty obsługi techniczno-organizacyjnej,

  - koszty ubezpieczenia od skutków działalności powierniczej,

  - inne niezbędne koszty.

- Wynagrodzenie, do wysokości 80% wartości określonej w § 4 pkt 1 płatne będzie proporcjonalnie do stopnia zaawansowania inwestycji w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, nie częściej niż raz w kwartale.

- Ostatnia płatność, w wysokości 20 % wartości określonej w § 4 pkt 1, będzie wykonana po przekazaniu inwestycji dowodami OT.

- Płatności dokonywane będą na konto Inwestora Zastępczego w banku: ......................        nr konta:..............................

§ 5

  - Inwestor Zastępczy ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone
szkody będące normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych
niniejszą umową ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

  - Naprawienie szkody obejmuje wyłącznie straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania bezpośrednich informacji i danych, w
zakresie realizacji robót budowlanych.

  - Jeżeli Zamawiający zgłosi, w zakresie realizacji robót budowlanych, do Inwestora Zastępczego uwagi lub zastrzeżenia, na Inwestorze Zastępczym będzie ciążył obowiązek zawiadomienia Zamawiającego niezwłocznie o zajętym stanowisku względnie podjętych działaniach.

§ 6

- Jeżeli w toku procesu budowlanego nastąpi przerwa w realizacji, Inwestorowi
Zastępczemu będzie przysługiwało wynagrodzenie za rozpoczęty i zakończony etap w
pełnej wysokości.

- Na okres przerwy w realizacji robót Inwestor Zastępczy w uzgodnieniu z Zamawiającym
zabezpieczy stan robót w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń w wyniku których nastąpią sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego.

§ 7

- W przypadku uzasadnionym brakiem środków finansowych strony mogą zawiesić realizację zadań wynikających z niniejszej umowy.

- Zamawiający może odstąpić od realizacji zadania po uprzednim pokryciu należności
Inwestorowi Zastępczemu z tytułu dotychczas pełnionego nadzoru inwestorskiego zadania
określonego w § 1.

§ 8

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:

  - jeżeli Inwestor Zastępczy nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonanie zaś przerwa ta trwała dłużej niż 1 miesiąc,

  - jeżeli Inwestor Zastępczy wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty, stwierdzone przez Zamawiającego i gdy pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków w terminie wyznaczonym,

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - w razie postawienia firmy Inwestora Zastępczego w stan likwidacji lub upadłości,

  - jeżeli Inwestor Zastępczy nie wywiązuje się z obowiązków określonych w
niniejszej umowie.

2. W   przypadku   odstąpienia   od   umowy   z   przyczyn   zawinionych   przez   Inwestora
Zastępczego Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w wysokości
10% wartości przedmiotu umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego,
Inwestora Zastępczego zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy z wyjątkiem okoliczności opisanych w § 8 pkt 1 ust. 3 i § 6 umowy.

4. Zamawiający,  za opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań  przez Inwestora Zastępczego
wynikających  z  niniejszej  umowy jest  uprawniony  do  dochodzenia  kar  umownych  w wysokości 1,5% wynagrodzenia ustalonego w § 4 umowy za pełnienie funkcji za każdy dzień opóźnienia.

§ 9

W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy wysokość naliczonych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 10

      - Strony za ich obopólną zgodą mogą rozwiązać umowę bez wypowiedzenia dokonując rozliczenia za wykonane czynności w terminie 30 dni od chwili zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

      - Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej.

§ 11

            - Do kierowania pracami, stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy, wyznacza się
Inwestora Zastępczego w osobie:............................................................................. oraz inspektorów branżowych w osobach ....................................................................................

            - Jako koordynatora ze strony Zamawiającego wyznacza się:
....................................................

§12

Zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

§ 13

Strony zgodnie postanawiają, że wzajemne wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich.

§ 14

Spory, które mogą wyniknąć z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Strony ustalają, iż zastosowanie będzie miał artykuł 647 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 64 poz. 16 z 1993r. z późniejszymi zmianami).

§ 17

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY						INWESTOR  ZASTĘPCZY